WBS

- سطح 1: اپلیکیشن مدیریت مالی شخصی

- سطح2:

  - 1. برنامه ریزی

  - 2. طراحی سیستم

  - 3. پیاده سازی

  - 4. تست

  - 5. استقرار

  - 6. مستندسازی

سطح3  Work Packages

- 1.1. تحلیل نیازمندی ها

- 1.2. بررسی نمونه های مشابه

- 1.3. تهیه مستندات اولیه

- 2.1. طراحی مدل داده Hive

- 2.2. طراحی معماری نرم افزار

- 2.3. طراحی ui

- 3.1. ایجاد پروژه فلاتر

- 3.2. طراحی صفحات برنامه

- 3.3. پیاده یازی ذخیره سازی با hive

- 3.4. پیاده سازی مدیریت درآمد

- 3.5. پیاده سازی مدیریت هزینه

- 3.6. پیاده سازی بودجه بندی

- 3.7. پیاده سازی گزارش ها

- 3.8. پیاده سازی تنظیمات

- 4.1. تست واحد

- 4.2. تست یکپارچه

- 4.3. رفع اشکالات

- 5.1. تولید فایل apk

- 5.2. تست نهایی

- 5.3 تهیه نسخه نهایی

- 6.1. تهیه گزارش پروژه

- 6.2 راهنمای کاربر

- 6.3. آماده سازی ارائه